| 绍兴市镜湖新区开发建设办公室文件 |  |
| --- | --- |
| 绍市镜办发〔2021〕60号 |  |

关于印发《关于进一步规范综合体商业项目

形象进度确认工作的意见》的通知

各部室及单位：

现将《关于进一步规范综合体商业项目形象进度确认工作的意见》印发给你们，请认真贯彻执行。

绍兴市镜湖新区开发建设办公室

2021年12月15日

关于进一步规范综合体商业项目形象进度

确认工作的意见

为切实加强综合体项目履约管理，确保商业项目开发建设品质，提高项目投资服务效率，现就进一步规范综合体商业项目形象进度确认工作提出以下意见：

一、严格履约管理

项目投资监管协议是综合体项目高质量开发建设的重要保障，协议双方必须认真履行，严格遵守。

二、规范进度确认

（一）明确办理程序

综合体商业项目形象进度确认由建设单位提出申请，项目审批中心商品房预售窗口负责受理，投资服务处项目服务专员负责具体承办和靠前指导服务，并报招商引资部负责人和开发办分管领导审批。

（二）明确所需材料

| 材料名称 | 材料形式 | 材料 必要性 | 材料份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合体商业项目形象进度确认申请表 | 纸质 | 必要 | 1份 |  |
| 形象进度现场照片 | 纸质或电子 | 必要 | 1份 | 包括鸟瞰照和单体照，备注文字简要说明、拍摄日期并加盖建设单位公章 |
| 第三方专业机构意见 | 纸质 | 非必要 | 1份 | 涉及情况复杂的项目需提供 |
| 建设工程规划许可证及其附件、附图 | 纸质或电子 | 必要 | 1份 | 系统/项目档案提取，如数据不全则需申请单位提交 |
| 有关验收资料 | 纸质或电子 | 非必要 | 1份 |  |
| 项目投资监管协议 | 纸质或电子 | 必要 | 1份 |  |

（三）明确办理时限

综合体商业项目形象进度确认原则上在1个工作日内办结，特殊情况需现场联合踏看的在2个工作日内办结。

三、其它有关事项

（一）综合体商业项目形象进度确认原则上根据申报材料即审即办（无需现场踏看）；特殊情况需现场踏看的，由招商引资部投资服务处会同招商二处组织现场联合踏看，必要时可以邀请规建部和质安中心有关处室（科室）参加，并填写现场联合踏看记录（附件2）。

（二）投资监管协议约定的在确保项目正常建设前提下具体控制节点之间可根据实际建设工程进度及监管内容完成进度适当调控的综合体商业项目，其具体控制节点调控提交开发办投资服务专题会议审定；其它特殊情况的综合体商业项目控制节点调控，需在符合原土地出让有关要求和有关法规的前提下，提交开发办主任办公会议审定并签订相关补充协议。

（三）相关部门应切实按照“三服务”精神，进一步加强服务意识，靠前做好指导服务，既要确保投资监管协议严格履行，又要提高投资服务质效，全力做好综合体项目开发建设的服务保障工作，着力打造“办事效率最高，服务体验最优”的营商环境。

附件：1.综合体商业项目形象进度确认申请表

2.综合体商业项目形象进度现场联合踏看记录

3.综合体商业项目形象进度确认单

附件1

综合体商业项目形象进度确认申请表

| 申请单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业 项目情况 | 综合体 名称 |  | 商业单体幢数 | 幢 |  |
|  | 商业 单体名称 |  |  |  |  |
|  | 商业地上 建筑面积 | 平方米 | 商业地下 建筑面积 |  | 平方米 |
|  | 经办人 |  | 联系电话 |  |  |
| 商业施工 许可情况 | 施工许 可证号 |  | 施工许可证 领取时间 |  |  |
| 监理单位 意见 | 综合体商业项目形象进度记录 | 请对该综合体商业项目形象进度作出真实记录： |  |  |  |
|  | 声明 | 本监理单位对以上工程形象进度的真实性负责，并承担法律责任。 工程总监（注册章） 监理单位（公章） 日期： |  |  |  |
| 申请单位 声明 | 本单位提交的资料和信息真实有效，并对其真实性承担法律责任。 法定代表人（签字） 申请单位（公章） 日期： |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

附件2

综合体商业项目形象进度现场联合踏看记录

1.综合体名称：

商业建筑单体：

2.建设单位：

3.现场形象进度：

经投资服务处、招商二处、……现场联合踏看，确认XXX综合体商业项目当前的形象进度为：

。

5.现场踏看人员签名：

6.附现场联合踏看照片：

踏看时间：      年   月   日

记录人(签名)：

附件3

综合体商业项目形象进度确认单

编号：镜招综商（XXX综合体）XXX号

根据《绍兴镜湖新区社会性投资项目投资监管协议》镜项协〔    〕   号约定，经审核，           综合体商业项目当前的形象进度为：

特此确认。

镜湖新区开发办招商引资部

年  月  日

绍兴市镜湖新区开发建设办公室综合事务部  2021年12月15日印发